酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目

招　标　文　件

招标编号：HJBH2012-009

招 　标　 人：  酉阳土家族苗族自治县环保局  （盖单位公章）

招标代理机构:重庆市环境保护工程监理有限公司  （盖单位公章）

2012 年  6 月

目　　录

第一章  招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	1

4. 招标文件的获取	1

5. 发布公告的媒介	2

6. 联系方式	2

第二章  投标人须知	3

投标人须知前附表	3

1.  总则	11

1.1  项目概况	11

1.2  资金来源和落实情况	11

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	11

1.4  投标人资格要求	11

1.5  费用承担	12

1.6  保密	12

1.7  语言文字	12

1.8  计量单位	12

1.9  踏勘现场	12

1.10  投标预备会	12

1.11  分包	12

1.12  偏离	12

2.  招标文件	12

2.1  招标文件的组成	12

2.2  招标文件的澄清	13

2.3  招标文件的修改	13

3.  投标文件	13

3.1  投标文件的组成	13

3.2  投标报价	13

3.3  投标有效期	14

3.4  投标保证金	14

3.5  资格审查资料	14

3.6  备选投标方案	15

3.7  投标文件的编制	15

4.  投标	15

4.1  投标文件的密封和标记	15

4.2  投标文件的递交	15

4.3  投标文件的修改与撤回	15

5.  开标	16

5.1  开标时间和地点	16

5.2  开标程序	16

6.  评标	16

6.1  评标委员会	16

6.2  评标原则	16

6.3  评标	16

7.  合同授予	16

7.1  定标方式	16

7.2  中标通知	16

7.3  履约担保	16

7.4  签订合同	17

8.  重新招标和不再招标	17

8.1  重新招标	17

8.2  不再招标	17

9.  纪律和监督	17

9.1  对招标人的纪律要求	17

9.2  对投标人的纪律要求	17

9.3  对评标委员会成员的纪律要求	17

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	17

9.5  投诉	17

10.  需要补充的其他内容	17

第三章  评标办法	19

评标办法前附表	19

1.  评标方法	22

2.  评审标准	22

2.1  初步评审标准	22

2.2  详细评审标准	22

3.  评标程序	22

3.1  初步评审	23

3.3  投标文件的澄清和补正	23

3.4  评标结果	23

第四章  合同条款及格式	24

第一节	通用合同条款	25

第二节	专用合同条款	26

1. 一般约定	26

1.1  词语定义	26

1.4  合同文件的优先顺序	26

1.5  合同生效的条件	26

1.6  图纸和承包人文件	26

1.7  联络	27

2.  发包人义务	27

2.3  提供施工场地	27

3.  监理人	27

3.1  监理人的职责和权力	27

4.  承包人	27

4.1  承包人的一般义务	27

4.2 履约担保	27

4.3 分包	27

4.11  不利物质条件	27

5.  材料和工程设备	27

5.1  承包人提供的材料和工程设备	27

5.2  发包人提供的材料和工程设备	28

6.  施工设备和临时设施	28

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施	28

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施	28

7.  交通运输	28

7.1  道路通行权和场外设施	28

7.2  场内施工道路	28

7.4  超大件和超重件的运输	28

8.  测量放线	28

8.1  施工控制网	29

9.  施工安全、治安保卫和环境保护	29

9.1  发包人的施工安全责任	29

9.2  承包人的施工安全责任	29

9.3  治安保卫	29

9.4  环境保护	29

10.  进度计划	29

10.1  合同进度计划	29

11.  开工和竣工	29

11.4  异常恶劣的气候条件	29

11.5	承包人的工期延误	30

11.6  工期提前	30

12.1  承包人暂停施工的责任	30

13.1  工程质量要求	30

13.2  承包人的质量检查	30

15.1  变更的范围和内容	31

15.3  变更程序	31

15.4  变更的估价原则	31

15.5  暂列金额	31

16.  价格调整	31

16.1  物价波动引起的价格调整：不调整	31

17.  计量与支付	31

17.1  计量	31

17.2  预付款	32

17.3  进度款	32

17.4  质量保证金	33

17.5  竣工结算	33

17.6  最终结清	33

18.  竣工验收	33

18.2  竣工验收申请报告	33

18.3  验收	33

18.5  施工期运行	34

18.6  试运行	34

18.7  竣工清场	34

18.8  施工队伍的撤离	34

19.  缺陷责任与保修责任	34

19.7  保修责任	34

20.  保险	34

20.1  工程保险	34

20.4  第三者责任险	34

20.5  其他保险	34

20.6  对各项保险的一般要求	34

21.  不可抗力	35

21.1  不可抗力的确认	35

21.3  不可抗力后果及其处理	35

24.  争议的解决	35

24.1  争议的解决方式	35

25.  补充条款	35

25.1 施工过程中的进度管理	35

25.2 竣工时间延误违约金及提前奖励	36

第三节  合同附件格式	37

附件一：合同协议书	37

第五章  工程量清单	38

第六章  图	纸	39

第七章  技术标准和要求	40

第八章  投标文件格式	41

目    录	42

一、投标函部分	43

（一） 投标函	46

（二） 投标函附录	47

（三） 法定代表人身份证明及授权委托书	48

二、商务部分	50

已标价工程量清单	53

三、资格审查部分	54

（一）投标人基本情况表	57

（二）项目管理机构	58

主要人员简历表	59

（三）近年财务状况表	60

（四）近年完成的类似项目情况表	61

（五）信誉声明	62

（六）其他资料	63

# 第一章  招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目已由 酉阳发改投【2011】18号 批准建设，招标人为酉阳土家族苗族自治县环保局，资金由上级补助及业主自筹，基本落实。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人参与投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目

2.2项目建设规模：酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目为一栋8层办公楼，总建筑面积5869.26㎡，设计范围包括土建和安装。总投资约1400万元。

2.3招标范围：施工图示内所有工程内容。具体以招标人给出的工程量清单为准。

## 3. 投标人资格要求

Δ3.1 本次招标要求投标人须同时具备  建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包贰级及以上和环保工程专业承包贰级及以上  资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标  不接受联合体投标。

3.3 资格审查方式：资格后审。

3.4 市外投标人须提供“入渝备案证”。

## 4. 招标文件的获取

4.1本工程不需要报名，开标时直接投标，凡有意参加者，请于2012 年6月 14 日起，在“酉阳公共资源交易网”（http://ggzyjy.youyang.gov.cn/）自行下载招标文件、图纸、清单、答疑、补遗等开标前的有关资料，不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招标过程事宜。

4.2本招标公告发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注招标文件及相关修改内容。

4.3招标文件售价人民币 1000 元/份（含图纸清单等资料），售后不退，投标人递交投标文件时以现金支付购买招标文件的费用，否则代理机构有权拒绝接收其投标文件。

## 5. 发布公告的媒介

本招标公告同时在“重庆市建设项目及招标网”、“重庆建设工程信息网”、“酉阳县政府公众信息网”、“酉阳公共资源交易网”发布。

## 6. 联系方式

招标人：酉阳土家族苗族自治县环保局

地  址：酉阳自治县桃花源镇桃花源中路22号

联系人：张先生           电  话：023-75557258    13648201933

招标代理机构：重庆市环境保护工程监理有限公司

地  址：重庆市渝北区新南路9号15-3

联系人：罗女士          电  话：023-67534482    13308338233

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：酉阳土家族苗族自治县环保局 地 址: 酉阳土家族苗族自治县桃花源镇桃花源中路22号 联 系 人：张先生 电 话：023-75557258 13648201933 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：重庆市环境保护工程监理有限公司 地址：重庆市渝北区新南路9号15-3 联 系 人：罗女士 电 话：023-67534482 13308338233 开户单位：重庆市环境保护工程监理有限公司 开 户 行：招商银行重庆分行江北支行 帐 号：231282406610001 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级补助及业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落 实情况 | 基本落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图示内所有工程内容。具体以招标人给出的工程量清单为准。 |
| 1.3.2 | 建设工期 | 210日历天。缺陷责任期： 12个月 。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人必须具备以下资格条件： 1.资质条件 同时具备建设行政主管部门颁发的 房屋建筑工程施工总承包贰级及以上和环保工程专业承包贰级及以上资质。 （应在资格审查资料中附投标人资质证书副本复印件并加盖鲜章） 2.营业执照 投标申请人必须是独立法人资格的单位，其营业范围与本施工招标项目相适应。 （应在资格审查资料中附投标人有效营业执照副本复印件并加盖鲜章） 3.安全生产条件 具备有效的安全生产许可证，投标单位技术负责人、拟任项目经理和专职安全员具备相应的安全生产考核合格证书。 （应在资格审查资料中附企业安全生产许可证复印件并加盖鲜章，技术负责人、拟派项目经理、专职安全员相应等级的安全生产考核合格证书复印件并加盖鲜章） 4.财务要求 2010-2011年财务状况不亏损。 （提供经审计后的财务情况报告表复印件并加盖鲜章） 5.业绩要求 最近五年完成与招标项目类似的工程业绩项目 2 个及以上。（附合同协议书复印件和竣工验收备案证复印件并加盖鲜章） 6.信誉要求 (1) 最近三年没有出现违法违规或失信行为； (2) 最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； (3) 最近三年没有无故弃标的不良记录； (4) 受到行政处罚的不在其行政处罚期内； （5）项目经理不得同时负责其他工程。 （注：由各投标人自行承诺，格式自拟） 7.项目经理资格要求 项目经理应具有房屋建筑类 二 级及以上建造师注册执业资格证，必须已在投标申请人单位注册并且不能在在建工程任职，否则将被废标。（由投标单位自行承诺，在开标前项目经理无在建工程任职，加盖投标单位的公章。投标人不得有弄虚作假行为，经查实项目经理有在建工程任职，根据重庆市招标投标条例第五十八条：投标人有本条例第二十二条规定情形之一的，投标无效；已中标的，中标无效，招标人应重新评标；给招标人造成的经济损失承担赔偿责任。） （必须已在投标人单位注册，提供注册证、社保证明复印件并加盖鲜章） 8.其他要求 (1) 项目技术负责人：应具有建筑工程类 中级 及以上职称； （必须为本单位人员，提供职称证、社保证明复印件并加盖鲜章） (2)主要管理人员： 持有有效证件的质检员不少于 1 人，安全员不少于 1 人，材料员不少于 1 人，造价员或造价工程师不少于 1 人，施工员不少于 1 人，环境工程专业大专及以上毕业证书不少于1人。 （提供上岗证、造价员或造价工程师资格证书复印件并加盖鲜章） Δ（3）特别提示：投标人需按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市外建筑企业在投标前必须办理好分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证。注册建造师、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须是已在分支机构登记备案的人员。 市外投标人分支机构负责人须持本人身份证原件及“入渝备案证”到开标现场投标，否则退还其投标文件。 （市外投标人提供“入渝备案证”复印件并加盖鲜章） （4）市内投标人须由法定代表人出席开标会，否则退还其投标文件。 注：开标时请提供以上有关证明材料和证件原件，以备核验。若需要查验时不能提供，投标人自行承担资格审查不合格的风险。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2012 年 6 月 19 日10：00前； |
| 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 2012 年 6 月 20 日17：00前； |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2012年 6 月 19 日10：00 前以匿名方式提出，质疑文件匿名传真至招标代理公司处，传真：67534482。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2012 年 7 月 5 日14:00时 30 分（北京时间）。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质内容）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 投标人应按本须知和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价和总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人在工程量清单中多报的子目和单价或总价发包人将不予接受，并将被视为重大偏差，按废标处理。 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知2.2.1项中规定的时间前书面通知投标人核查，除非招标人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准，结算时不予调整（设计变更除外）。 各投标人按照《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则》，参考《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）以及相关配套文件的规定进行组价。人工及材料价格调整，各投标企业根据自身情况自主报价，结算不予调整。 本工程安全文明施工“专项费用”,由投标人根据“渝建发[2010]158号”规定标准计算，填入《投标函》中。结算时按照渝建发[2010]158号文之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果若为不合格，则不计取。 招标人在工程量清单中所列出的清单编码、项目名称及说明、计量单位、工程量、暂列金额、暂估价等、清单填报顺序，投标人不得修改。否则，将被认定为废标。 本工程招标设置投标总报价最高限价和主要清单10项的综合单价限价，最高限价开标前3天公布。 投标人的投标总报价及10项的综合单价报价（含投标函上投标报价和工程量清单报价）均不得超过招标文件规定的最高限价，否则，将被认定为废标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金的形式： 投标保证金形式以转账的方式由投标企业基本账户存入，并注明“酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目投标保证金”。 2.投标保证金金额：人民币贰拾捌万元整。 3.投标保证金的提交： 开 户 名：酉阳土家族苗族自治县国库集中支付中心 开 户 行：中国邮政储蓄银行新民街支行 帐 号：100150327880010002 联 系 人：何老师 电 话：023-75552394 时 间：2012年 7 月 3 日 17:00 时前截止，以收款银行实际到账票据为准，否则投标无效。投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。开标时投标人须提供本企业基本账户许可证原件。 注:开标现场需携带投标保证金银行进账单原件及本企业基本账户许可证原件，以备查验。 中标公示结束后，无任何投诉及异议，5个工作日内向未列入中标候选人的投标人无息退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人无息退还保证金。 投标人退还保证金的要求： 1.各投标人在办理退还投标保证金手续时，必须有投标单位的法人授权委托书、银行票据和投标人加盖公章的领款收据； 2.投标保证金必须退到投标单位的基本账户； 3.投标单位要提供基本账户、开户行、账号、联系电话。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 本须知第1.4.1规定提供的资料均需提供原件备查。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的 年份要求 | 2007年至2011年。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 投标文件的份数 | 投标函部分：一式两份，正本一份、副本一份； 商务部分：一式两份，正本一份、副本一份； 资格审查部分：一式两份，正本一份、副本一份； 电子光盘：一张，内容包括全部投标文件的电子文件，不得设置密码，在光盘上注明投标人单位全称加盖鲜章后装入商务部分袋中。 投标函部分、商务部分、资格审查部分的正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、商务标部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，法定代表人逐页签字并加盖公章。 （2）商务部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页加盖公章。 （3）资格审查资料的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，逐页加盖公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用“重庆市工程建设招标代理协会制、重庆市建设工程招标投标办公室监制”的新版投标文件袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人公章。 3.商务部分装入“商务部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人公章。 4.资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人公章。 5.“投标函部分”、“商务部分”、“资格审查部分”小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人公章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 所有资格审查用原件资料由投标人自行封装，加盖投标单位公章。 |
| 4.1.2 | 大袋封套上写明 | 招标人名称：酉阳土家族苗族自治县环保局 项目名称： 酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目 在 2012 年 7 月 5 日 14 时 30 分（规定的开标时间）前不得开启 （注：采用A4白纸打印后粘贴在投标文件大袋上加盖投标人单位公章） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 酉阳县公共资源交易中心（重庆市酉阳县桃花源中路13号)； 联系电话：023-75552395。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律，并介绍参加开标会的有关人员； 2.宣布开标人、唱标人、记录人、监督部门人员等有关人员姓名； 3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4.核验参加开标会议的市内投标人的法定代表人本人身份证（原件）和法定代表人身份证明书，以确认其身份合法有效；重庆市市外建筑企业需按照“渝建发〔2011〕130号”文规定，2012年1月1日起，重庆市市外建筑企业在投标前必须办理好入渝分支机构入渝登记备案证，并在开标时出示分支机构入渝登记备案证、分支机构负责人持本人身份证到开标现场，否则，招标人当场退还投标文件。 5.由投标人或投标人推选的代表检查各投标文件的密封情况，检查人员将对自己的姓名和所在单位在记录表上签字确认； 6.开标顺序：随机开启。 7.由工作人员实施开标，当众开启密封袋，公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 8.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 9.开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1．评标委员会构成： 5 人（专家4人，业主代表1人）。 2．评标专家确定方式：专家4人由招标人依法组建，在重庆市综合评标专家库酉阳终端中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。投标报价也相等时，由招标人现场抽签确定第一中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：电汇、现金、转账支票。 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10%。 |
| 8.1 | 重新招标 | 1.按投标人须知第8.1（1）执行； 2.按投标人须知第8.1（2）执行； 3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 结算原则 | 本工程结算办法： 结算总价=中标价±附属工程据实调整±设计变更±合同约定的其他因素。设计变更确定后，变更项目的结算按以下办法执行，具体结算办法如下： （1）投标工程量清单中已有相同项目的，按投标时的综合单价确定。 （2）投标工程量清单中已有类似项目的，参照投标时类似项目的综合单价确定（类似项目由招标人审定）。 （3）投标清单中无相同项目的，执行定额2008《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》及其相关配套文件。人工及材料价格调整，按施工期间《重庆工程造价信息》公布的酉阳县指导价均价执行，未有的材料价格由业主认质认价，总价下浮10%办理结算。 |
| 10.2 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按照计价格【2002】1980号文、国家发改委发改办价格【2003】857号文规定标准下浮40%收取（类别：施工招标），由中标人支付。 |
| 10.3 | 监督单位 | 酉阳县发展和改革委员会、酉阳县城乡建设委员会、酉阳县监察局、酉阳县公共资源交易管理办公室。接受书面投诉。 |
| 10.4 | 施工进场前的准备阶段 | 中标通知书发出后5天内，缴纳履约保证金并按照招标文件中的合同样本，签订合同。若未在规定时间内签订合同，视为放弃中标资格，同时，中标人的投标保证金将不予退还。 在合同签订后10个工作日，提供施工报建所需的所有应由施工方提供的各种证件和其他相关资料。 在施工合同签订后的10天内，提交经监理审核合格的施工组织设计。 |

## 1.  总则

### 1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

### 1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9  踏勘现场

1.9.1  投标人自行踏勘项目现场。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10  投标预备会

不召开。

### 1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定，且须经招标人同意。

### 1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.  招标文件

### 2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2  招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时按投标人须知前附表要求提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间和方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前由招标人在酉阳县公共资源交易中心网站（http：//ggzyjy.youyang.gov.cn）公开答疑。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1 须知前附表规定的时间前，招标人可以修改招标文件，投标人应随时予以关注。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

## 3.  投标文件

### 3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1、投标函部分

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明

（4）投标保证金；

2、商务部分

已标价工程量清单

3、资格审查部分

（1）投标人基本情况表

（2）项目管理机构

（3）近年财务状况表

（4）近年完成的类似项目情况表

（5）信誉声明

（6）其他资料

### 3.2  投标报价

（1）参考定额：

a、执行《建设工程工程量清单计价规范》、《重庆市建设工程工程量清单计价实施细则》,参考《重庆市建筑工程计价定额》(CQJZDE-2008)、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2008）以及相关配套文件。

b、工程类别及费用标准参考2008年《重庆市建设工程费用定额》划分的标准自主报价。

（2）人工单价由各投标人结合市场行情及企业自身情况自主报价。人工费结算时不予调整。

（3）本工程所需材料、设备（不含本招标文件暂定价材料、设计变更、设计补充、清单漏项和招标范围外新增项目新增材料）由投标人结合市场行情及企业自身情况自主报价。中标价中材料价格结算时不再进行调整。

（4）安全文明施工措施费：本工程安全文明施工费用,严格按照《重庆市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定》“渝建发[2010]158号”文件规定执行。

### 3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4  投标保证金

3.4.1  投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3  中标公示结束后，无任何投诉及异议，5个工作日内向未列入中标候选人的投标人无息退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标候选人无息退还保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按规定提交履约担保。

### 3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人的有效营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、市外投标人还应附“入渝备案证”复印件并加盖鲜章。

3.5.2 “项目管理机构组成表”中的人员，应每人填写一张“项目主要人员简历表”。其中，项目经理应附建造师注册证、社保证明、安全生产考核合格证书；技术负责人应附职称证、社保证明、安全生产考核合格证书；质检员、材料员、施工员应附岗位证书；造价员或造价工程师应附造价员证或造价工程师注册证；安全员应附岗位证书及安全生产考核合格证书。

3.5.3 “近年财务状况表”提供2010-2011年经审计后的财务情况表复印件并加盖鲜章。

3.5.4 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书、竣工验收备案证复印件并加盖鲜章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “信誉声明”由投标人自行承诺加盖鲜章。

### 3.6  备选投标方案

见投标人须知前附表。

### 3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正、副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表。

## 4.  投标

### 4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.  开标

### 5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人参加。

### 5.2  开标程序

见投标人须知前附表；

## 6.  评标

### 6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标及其他与招投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.  合同授予

### 7.1  定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2  中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人（注：中标人自行在招标公告发布的网站查看中标结果公示）。

### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.  重新招标和不再招标

### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2  不再招标

重新招标后，所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.  纪律和监督

### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准及评审办法 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人签字、加盖单位公章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1、投标函附录的所有数据均符和招标文件的规定； 2、投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3、按规定提供了主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4、投标文件的装订符和第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只有一个有效报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人的签字齐全。 |
|  |  | / | / |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合“工程量清单”给出的范围、数量、顺序（包括暂列金额、暂估价等），且投标报价不得高于招标人公布的各项最高限价（含投标函上投标报价和工程量清单报价），但也不得低于投标人的企业成本。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 投标文件中载明的主要技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 1．投标报价 100 分 。 其中：投标总报价70分； 主要清单项目30分。 2. 其他评分因素：不评分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 投标总报价、主要清单项目综合单价的评标基准价： 投标总报价评标基准价：在所有不高于最高限价的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 综合单价的评标基准价：主要清单项目同理按项分别计算基准价。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |
|  | 允许偏差范围 | +3%至-10% |
| 3 | 评标程序 | 1、资格审查。所有通过了资格审查的投标文件才能进行下一步评标程序，没有经过资格审查的投标人投标函部分投标文件袋将不予开启，不进行下一步初步评审和详细详审。 2、初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对已经通过资格审查的投标人投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并按投标人经修正后的投标总报价得分由高到低排序，取前七名进行评审。 对排在前七名的投标人的投标文件，按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审，并按本附表第3.2.1项规定的评分标准评审计分，并对各投标人的投标总价和主要清单项目综合单价所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。排在第七名之后的所有投标文件将不再评审。 3、如果未能评出三名合格的中标候选人，则应从排名第八的投标人开始依次、逐一递补并按本章评标办法第3.1款至3.4款规定的程序进行评审，直至评出三家合格的中标候选人为止。 4.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 3.2.1 (1) | 投标报价 | 投标总报价（A） | 各投标报价在评标基准价允许偏差范围内的为有效报价（允许偏差范围为+3%～-10%，含+3%和-10%）得基本分 70 分。在此基础上，投标报价与评标准基价相比，每增加1%扣 4 分，每减少1%扣 2 分。不足1%用插值法计算，按4舍5入保留一位小数。去掉的六分之一的投标报价只要在评标基准价允许偏差范围内的仍然参与评分，超出允许偏差范围的报价得0分。 |
|  |  | 主要清单项目 综合单价(B) | 在工程量清单中确定 10个单项子目（每个单项子目3 分，共计30 分）的综合单价进行分析。 评标委员会先对投标人的综合单价合理性进行审查。经评标委员会认定投标人综合单价不合理或恶意报价的，综合单价分析计 0 分（其单价不纳入评标标准计算）。 对单项子目评审时，各投标人的同一单项子目的综合单价先得基本分3分，再与评标基准价相比，每增加1％扣0.5分，扣完为止；每减少1％扣 0.2分，扣完为止；每单项子目最多得3分 (计分采用插入法计算，保留至小数点后两位)。 注：若投标总报价得0分，则不进入主要清单项目评比。 |
| 4 | 废标条款 | 经评标委员会认定，投标文件有下列情形之一的，应当认定为废标处理: （1）投标文件没有按规定签字（或盖章）的； （2）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的； （3）投标文件未按规定的格式和要求填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的； （4）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的； （5）投标报价超过招标人公布的最高限价的； （6）投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的； （7）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （8）招标文件中要求的投标文件的几个组成部分中的任一部分被认定为无效的； （9）投标人名称与资格后审时投标申请人名称不一致的； （10）经评标委员会询价、论证、认定该投标人的报价低于其企业成本的； （11）未按招标文件的规定进行装订、标记、密封、签字、盖章等； （12）改变招标人提供的工程量清单格式，未按招标人提供的工程量清单格式填报的； （13）存在招标文件规定的重大偏差的情形的及依法应当否决的其它情形。 |

## 1.  评标方法

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。得分相等时投标报价低的优先为第一中标候选人。投标报价也相等时，由招标人现场抽签确定第一中标候选人。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.3 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2  详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

## 通用合同条款

采用中华人民共和国《标准施工招标文件（2007年版）》（中国计划出版社）第四章第一节的《通用合同条款》。

## 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.4  承包人项目经理：

1.1.2.6  监理人：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：

1.1.3.3  临时工程：

1.1.3.4  单位工程：

1.1.3.10  永久占地：

1.1.3.11  临时占地：

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期：   12个月

### 1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：施工工程中的书面补充协议；本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件及附件；本合同通用条款；投标书及其附件；标准、规范及有关技术文件；图纸；已标价工程量清单及其单价分析表；经业主和监理批准的施工组织设计和方案。

### 1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。

### 1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：

1.6.2  承包人提供的文件范围：

承包人提供文件的期限、数量：

监理人批复承包人提供文件的期限：

1.6.3  监理人签发图纸修改的期限：

### 1.7  联络

1.7.2  联络送达的期限：

## 2.  发包人义务

### 2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：    发出开工通知前提供。

## 3.  监理人

### 3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力：     以发包人书面通知为准。

## 4.  承包人

### 4.1  承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：

### 4.2 履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：中标金额的10%；现金、电汇、转帐支票；中标通知书发出后5日内提交。

履约保证金退还：在工程竣工验收后5个工作日内，由业主把各阶段工作延期罚款扣除后，无息退还至承包人公司账户。

### 4.3 分包

4.3.2  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：在满足相关法律、规范要求的前提下，除非得到发包人许可外不允许分包。

### 4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：

## 5.  材料和工程设备

### 5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经监理单位、发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。

5.1.2  承包人报送监理人审批的时间：材料采购15日前报送采购计划予发包人、监理单位。

### 5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格：  见工程量清单

材料的交货方式、地点和日期：

工程设备的名称、规格、数量和价格：

工程设备的交货方式、地点和日期：

5.2.3  材料和工程设备的接收、运输与保管：

## 6.  施工设备和临时设施

### 6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围：  办理各项申请由承包人自行负责，发包人协助。承包人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整。

临时占地的申请：   承包人自行负责。

临时占地相关费用： 临时占地的费用已包含到承包人报价中，承包人自行负责 。

### 6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

无

## 7.  交通运输

### 7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：   承包人自行负责。

相关费用：          包含在合同价（中标价）中，由承包人自行承担。

### 7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 按通用条款执行。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：  按通用条款执行。

### 7.4  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：       无

## 8.  测量放线

### 8.1  施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：   开工7天内 。

施工控制网的测设：    承包人自行承担。

报监理人审批施工控制网资料的期限：      开工通知后3天。

## 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

### 9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：    由承包人自行准备。

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人自行解决。

### 9.4  环境保护

9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

## 10.  进度计划

### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：   同招标范围

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：        合同签订后10天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：   监理人应在收到有关文件7天内批复或提出修改意见。

## 11.  开工和竣工

### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

### 承包人的工期延误

逾期违约金的计算方法：  1000元/天。竣工日期为合同签订日期后（35天+合同工期），竣工日期以发包人收到竣工报告日为准。35天包含合同签订、施工报建及施工许可证办理、施工准备、竣工验收等前、后期所需的时间，均为日历天。

### 11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法： 1000元/天

12.  暂停施工

### 12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形： 由承包人承担责任。

13.  工程质量

### 13.1  工程质量要求

增加下列项：

13.1.4  发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）

（5）重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）

（6）《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》（渝建发[2007]112号）

（7）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（8）《重庆市建设委员会关于在房屋建筑和市政基础设施工程推行预拌商品砂浆的实施意见》（渝建发[2008]30号）

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）

13.1.5  发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

### 13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：    合同签订后20天内。

15.  变更

### 15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：    变更的范围和内容以监理人发出的书面变更令为准。

### 15.3  变更程序

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：   承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内，向监理人提交变更报价书。

监理人商定或确定变更价格的期限：  监理人应在收到承包人变更报价书后的10天内完成价格核定报发包人审核同意后与承包人商定或确定变更价格。

### 15.4  变更的估价原则

设计变更确定后，变更项目的结算按以下办法执行，具体结算办法如下：

（1）投标工程量清单中已有相同和类似项目的，按投标时的综合单价确定。类似项目由招标人认定。

（2）投标清单中无相同项目的，执行定额2008《重庆市建筑工程计价定额》、2008《重庆市安装工程计价定额》及其相关配套文件。人工及材料价格调整，按施工期间《重庆工程造价信息》公布的酉阳县指导价均价执行，未有的材料价格由业主认质认价。总价下浮10%办理结算。

### 15.5  暂列金额

（1）投标工程量清单中已有相同和类似项目的，按投标时的综合单价确定。类似项目由招标人认定。

（2）投标清单中无相同项目的，执行定额2008《重庆市建筑工程计价定额》、2008《重庆市安装工程计价定额》及其相关配套文件。人工及材料价格调整，按施工期间《重庆工程造价信息》公布的酉阳县指导价均价执行，未有的材料价格由业主认质认价。总价下浮10%办理结算。

## 16.  价格调整

### 16.1  物价波动引起的价格调整：不调整

## 17.  计量与支付

### 17.1  计量

17.1.3  计量周期

本合同的计量周期：     \

17.1.5  总价子目的计量

总价子目的计量方法：    \

### 17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：  无。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：  无

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：    工程竣工结算时一次全部扣回。

### 17.3  进度款

17.3.1  双方约定的工程款（进度款）支付的时间：

基础完工后，支付已完工程量的50%；主体完工后，支付已完工程量的50%；竣工验收合格后支付已完工程量的50%，经国家审计完后28天内支付到审定金额的95%，留5%作质保金，待缺陷责任期届满后28天内一次性无息结清。

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数： 一式五份

进度付款申请单的内容：如包括以下内容：

（1）付款次数或编号

（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款

（3）变更金额

（4）索赔金额

（5）本次应支付的预付款和（或）应扣减的返还预付款

（6）本次扣减的质量保证金

（7）根据合同应增加和扣减的其他金额

17.3.3进度付款证书和支付时间

按以下  第二种  办法支付：

（1）发包人逾期支付进度款时违约金的计算机支付方法：支付本金和中国人民银行公布的隔夜拆借银行贷款利息，在下一次支付进度款时一并支持。

（2）政府投资进度款支付方法：涉及政府投资进度款支付的，应执行财政部国库集中支付的相关规定。发包人的约定应与财政部国库集中支付相关规定相衔接，并应同时满足合同支付要求。

### 17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：     合同价款的5%。

质量保证金的扣留方法：       竣工结算时从应付款中直接扣取。

### 17.5  竣工结算

17.5.1  竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后14天内提交5份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：竣工项目合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.2  竣工结算的价格原则：

结算总价=中标价±附属工程据实调整±设计变更±合同约定的其他因素。设计变更确定后，变更项目的结算按以下办法执行，具体结算办法如下：

（1）投标工程量清单中已有相同项目的，按投标时的综合单价确定。

（2）投标工程量清单中已有类似项目的，参照投标时类似项目的综合单价（类似项目由招标人认定）。

（3）投标清单中无相同项目的，执行定额2008《重庆市建筑工程计价定额》、2008《重庆市安装工程计价定额》及其相关配套文件。人工及材料价格调整，按施工期间《重庆工程造价信息》公布的酉阳县指导价均价执行，未有的材料价格由业主认质认价。总价下浮10%办理结算。

### 17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止证书颁发后10天内提交5份最终结清申请单 。

## 18.  竣工验收

### 18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：    符合重庆市档案管理的规定。

竣工资料份数：    一式五套，另附电子版一套。

### 18.3  验收

18.3.5  实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准，则在工程接收证书中写明验收合格日为实际竣工日期。

### 18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：       无

### 18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：        执行通用条款。

### 18.7  竣工清场

18.7.1  竣工清场： 承包人负责按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场相关工作及费用。

### 18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：     执行通用条款。

## 19.  缺陷责任与保修责任

### 19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：  按国家有关规定。

## 20.  保险

### 20.1  工程保险

投保人：   承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险、以及以下所要求的各种保险，投保所需的费用已含在投标报价中，由承包人自行承担。

投保内容：     按通用条款20.1、20.2、20.3、20.4、20.5条执行。

保险金额、保险费率和保险期限：         按照有关法律规定。

### 20.4  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：         由承包人与保险人商议确定 。

第三者责任险的保险金额：         由承包人与保险人商议确定 。

### 20.5  其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：   由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。

### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

保险条件：        承包人应以发包人和承包人的共同名义对由承包人风险造成的事故提供保险。

承包人提交保险凭证的期限：       合同签订日起14天以内。

20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：

永久工程损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿，临时工程、施工设备和施工人员损失保险赔偿与实际损失的差额由承包人补偿。

## 21.  不可抗力

### 21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：      按通用条款执行。

### 21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款执行。

## 24.  争议的解决

### 24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：

## 25.  补充条款

### 25.1 施工过程中的进度管理

施工组织计划必须含依据合同总工期，按照基础、首层钢筋、中间层钢筋、顶层钢筋、主体、综合验收6个验收阶段“倒排工程进度计划”，同时明确各阶段施工天数。

1、承包人在各阶段施工计划完成后，向监理工程师提交已完工程报告及下一阶段施工进度计划，由监理工程师组织相关部门在3天内按合同、设计及规范要求进行验收，并确认下一阶段施工计划。

2、如遇下列情况，经发包人确认后书面形式通知顺延工期：（1）因发包人原因引起的重大设计变更直接影响工程进度；（2）人力不可抗拒的自然灾害。承包人以书面形式提出工期顺延的要求，应于各阶段验收前报送印证材料供审核和确认。没有按时上报则视为该阶段无工期顺延。

3、施工过程中，凡未能按“倒排工程进度计划”规定耗时天数完成各阶段任务的，每延迟一天按1000元计算罚款，在履约保证金中扣除。发包人在各阶段任务完成（验收）时应以书面形式通知施工方，明确延期天数及扣款金额，由施工方项目经理签收，无人签收时，由业主通过传真或邮件向施工方发出通知视为送达（施工合同中必须留有施工方的传真、邮箱）。有意逃避签收的，发包人可以建议县公共资源交易中心、县建委将该公司及项目经理纳入黑名单并按相关规定处理。

4、除发包人进行重大设计变更或不可抗力原因外，其他因素导致工期延误达到以下情形之一，在发包人多次书面通知不及时整改或整改无效后，承包人将视为不能履约：

（1）某阶段实际施工天数比倒排工期计划中相应阶段计划施工天数多30天及以上时；（2）某施工阶段实际验收完成时间比计划倒排工期中约定的完成时间延后60天及以上时。

承包人被视为不能履约的，发包人有权终止合同，没收承包人履约保证金并追偿由此给发包人造成的损失。承包人在15天内清理退场，损失由承包人自行承担。承包人有异议的，不得干扰现场施工，可在退场后，依法向酉阳县人民法院提起诉讼。若干扰后续施工的，依法追究责任。

### 25.2 竣工时间延误违约金及提前奖励

1、约定竣工日期为合同工期+35天（均为日历天）确定合同竣工日期（以发包人收到竣工验收报告日期为准），增加的35天为合同签订、施工报建及施工许可证办理、施工准备、竣工验收等前期和后期所需的时间。凡因发包人重大设计变更或不可抗力造成的工期延误，均应在延误时间的施工阶段验收前延期签单，在结算审计时提交审计部门。

2、若工程不能在合同约定竣工日期前取得竣工验收报告，延期违约金按1000元/天计算，于结算审计后在工程尾款中扣除。竣工延期违约金不得与各阶段施工延期违约金（已在履约保证金中扣除）相抵扣。

3、在工程竣工验收后，30天内完成结算送审工作，延期一天按200元计算违约金，从工程尾款中扣除。

## 第三节  合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（项目名称），已接受            	（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 	施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）     	元（¥        ）。其中安全文明施工专项费用：人民币（大写）        元（¥        ）。

4.  承包人项目经理： 	。

5.  工程质量符合 	标准。

6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人应按照监理人指示开工，工期为 	日历天。

9.  本协议书一式 	份，合同双方各执一份。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位公章）承包人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：       （签字） 法定代表人或其授权委托人：    （签字）

年 	月   	 日	 	年 	月      日

# 第五章  工程量清单

本工程的工程量清单资料以电子版的形式提供给各投标人，请各投标人自行下载。

# 第六章  图	纸

本工程的图纸资料以电子版的形式提供给各投标人，请各投标人自行下载。

# 第七章  技术标准和要求

- 工程概况

见提供的施工设计图。

- 工程技术要求

本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。

依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。

# 第八章  投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）投标保证金

二、商务部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年财务状况表

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）信誉声明

（六）其他资料

## 一、投标函部分

酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　        　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明

（四）投标保证金

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        	元（¥    	）（含安全文明施工专项费                     元），工期 	日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	元（¥ 	 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### （二） 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 个月 |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：   	（签字）

### （三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

（四）、投标保证金

附：提交投标保证金的银行进账单复印件、企业基本账户许可证

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字）

日期：       年      月     日

## 二、商务部分

酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人：  　        　　（签字）

年  月  日

目     录

[目录由投标人自行编制]

### 已标价工程量清单

已标价工程量清单应包括：投标价封面、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、施工组织措施项目清单计价表、施工技术措施项目清单计价表、人材机价差调表、分部分项工程量清单综合单价分析表。（其中，分部分项工程量清单综合单价分析表由投标人填写并提供在电子光盘中，不需提供纸质件）

## 三、资格审查部分

酉阳县环境监测及监察执法业务用房项目

投  标  文  件

资格审查部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　         　　（签字）

年  月  日

目    录

（一）投标人基本情况表

（二）项目管理机构

（三）近年财务状况表

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）信誉声明

（六）其他资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （二）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

### （三）近年财务状况表

### （四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）信誉声明

### （六）其他资料